CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

- Dự án là gì? Các đặc trưng của Dự án. khó khăn và thuận lợi của dự án phần mềm?

- Quản lý dự án là gi? Có những thách thức gì đối với quản lý dự án? giải thích lý do?

- Có những loại thất bại điển hình nào của dự án phần mềm? cho ví dụ.

- Nêu các đặc trưng của quản lý dự án? giải thích về các đặc trưng đó.

- Người quản lý dự án cần có những kỹ năng gì? Những áp lực gì đè lên vai họ?

- Ṿòng đời dự án gồm những giai đoạn nào? mỗi giai đoạn đó cần thực hiện chức năng gì?

- Liệt kê các hoạt động quản lý trong quản lý dự án phần mềm? Mục  tiêu và nội dung tóm tắt của mỗi hoạt động quản lý cụ thể là gì?

- Những loại quản lý nào là đặc thù và quan trọng đối với quản lý dự án phầm mềm? Tại sao?

- Giải thích tại sao phát triển sản phẩm mới cần áp dụng quản lý dự án? Vòng đời phát triển sản phẩm mới giống và khác với vòng đời dự án ở chỗ nào?

- Thế nào là một dự án thành công?  Khi nào dự án được xem là thất bại?

- Các nhân tố cho một dự án thành công là gì? giải thích ý nghĩa của nó? Công thức thành công cho người quản lý là gì?

- Có những người nào tham gia vào quá trình thực hiện dự án? Vai trò và trách nhiệm của họ là gì?

- Tiến trình xác định dự án gồm các bước nào? vẽ  sơ đồ tiến trình ? Sản phẩm của mỗi bước là gì?

- Trình bày nội dung và vai trò của bản tuyên bố dự án? Nó liên quan  đến yếu tố thành công nào của dự án?

- Trình bày nội dung của Bản đề xuất dự án? Mỗi nội dung nhằm trả lời cho câu hỏi gì? Vai trò của nó trong việc thực thi dự án?

- Có những tiêu chí gì đặt ra để lựa chọn phương án? Nó đáp ứng yêu cầu gì của khách hàng? Tại sao phải chọn nhiều phương án? Thường có những loại phương án nào được đưa ra để lựa chọn?

- Các bước tiến hành để chọn phương án là gì? Thường có những	điều kiện gì đặt ra cho sự  lựa chọn phương án pháttriển phần mềm? Tại sao khi chọn phương án cần xét đến các tiêu chí khác không có trong các tính toán ?

- Nêu các đại lượng và các phương pháp để ước lượng cho một dự án phần mềm?

- Nêu nguyên tắc thường được áp dụng thực hiện các	ước lượng? Nó được áp dụng vào thực tế cho dự án phần mềm theo cách thức nào? Cơ sở nào để áp dụng?

- Nêu các bước	ước lượng tiến hành theo phương pháp chuyên gia? Ưu nhược điểm của phướng này là gì?

- Nêu các bước ước lương tiến hành theo phương pháp tương tự-kinh nghiêm? Ưu nhược điểm của phướng này là gì?

- Phương pháp điểm chức năng nhằm ước lượng cái gì? dựa trên cơ  sở nào? Nêu các bước tiến hành và công thức ước lượng cuối cùng? Phương pháp điểm đối tượng dùng khi nào? nó dựa trên những yếu tố gì?

- Mô hình COCOMO dùng	để làm gì? Nêu công thức tính toán của mô hình? Nêu các bước tiến hành tính toán theo mô hình?

- Nêu những khó khăn của việc ước lượng chi phí phát triển?

- Độ chính xác của kết quả ước lượng phụ thuộc vào	điều kiện gì?  Minh họa?

- Quá trình phân tích khả thi kinh tế  gồm những bước nào?

- Những chỉ tiêu gì được đưa ra để đánh giá phương án khả thi?

- Các loại khả thi khác của một dự án phần mềm là gì? cho ví dụ?

- Tại sao phải lập lịch trình dự án? Nội dung của lịch trình? Các mốc nào thường được chọn cho việc lập lịch? Dựa trên cơ sở nào? Nó chứng minh cho khả thi gì?

- Nội dung của bảng ma trận trách nhiệm? Các bước lập ma trận trách nhiệm? Vai trò và ư nghĩa của nó trong quản lý dự án phần mềm?

- Cấu trúc của kế họach truyền thông gồm những nội dung gì? Các bước lập kế hoạch truyền thông? Vai trò và ý nghĩa của nó trong quản lý dự án phần mềm?

III. Lập kế hoạch dự án

- Nội dùng 1 kế hoạch gồm những gì? Vai trò của nó trong dự án? Những kế hoạch chính của một dự án là kế hoạch nào?

- Đầu vào cho cho hoạt	 động lập kế hoạch dự án là gì? Các nguồn lực của dự án gồm những nhân tố nào?

- Cấu trúc của 1 kế hoạch dự án gồm những gì? Tiến trình tổng quát (các bước và quan hệ giữa chúng) lập kế hoạch dự án?

- Tổ chức thực hiện dự án gồm nội dung gì? Có những mô hình tổ chức thực hiện dự án nào?

- Trình bày tiến trình lập kế hoạch công việc chi tiết? Nội dung bảng phân rả công việc và ý nghĩa của nó?  Các yêu cầu cho công việc	được xác định? Nó có các ràng buộc nào? qui mô mỗi gói công viêc bao nhiêu là tốt? Tại sao?

- Trình bày tiến trình xác định công việc? Cách tiếp cận và phương pháp phân rả công việc? Có những loại công việc nào? Cách đánh mã công việc?

- Có những phương pháp gì	để ước lượng thời gian thực hiện một công việc? Trình bày nội dung, ưu nhược điểm của nó?

- Phương pháp nào trợ giúp tốt cho việc lập lịch? Vẽ  sơ đồ mạng với bảng công việc đã cho? tính các tham số của mạng công việc? Xác định công việc găng, đường găng? Chuyển sang sơ đồ Gantt?

- Thời gian ước lượng thực hiện dự án bằng bao nhiêu? sai khác với thực tế như thế nào?  vì sao?

IV. Quản lý rủi ro

- Rủi ro là gì? Có những loại rủi ro nào? Có những yếu tố nào liên quan đến các rủi ro?

- Vì sao cần quản lý rủi ro? Trình bày các nội dung quản lý rủi ro? vẽ sơ đồ tiến trình quản lý rủi ro?

- Giải thích nội dung mỗi hoạt động quản lý rủi ro? Nêu một số loại rủi ro và giải pháp tương ứng có thể áp dụng cho nó?

- Nêu các phương pháp và kỹ thuật xác định rủi ro? Giải thích nội dung của mỗi kỹ thuật đó?

- Mục đích của việc sắp thứ tự các rủi ro là gì? Dùng chỉ tiêu gì làm cơ sở để sắp thứ tự? Cách xác định giá trị của nó như thế nào?